## Slide 1
Gestão Ágil de Projetos de Software
Três estudos de caso
e o ImobFiscal
Evidências acadêmicas aplicadas ao projeto
FATEC Indaiatuba · DSM · 3º semestre
Bruno Prado · Christian Dumont · Daniel Doneda
Denise Dumont · Gabriel Fagundes
Notes: Tema e integrantes extraídos do documento fornecido pelo grupo.

## Slide 2
O recorte da análise
Três estudos mostram como métodos ágeis responderam a problemas diferentes
02
CASO 1 · UTFPR · 2020
Rigidez e resistência cultural
Aplicação em empresas para reduzir barreiras do modelo tradicional.
CASO 2 · MACKENZIE · 2021
Demandas voláteis
Transição operacional e reorganização do fluxo de trabalho.
CASO 3 · UFPB · 2023
Comunicação em TI
Adaptação das equipes e redução de falhas de especificação.
Pergunta da apresentação: quais aprendizados desses casos podem reduzir riscos no ImobFiscal?
Notes: Conteúdo sintetizado da tabela do item 3 do DOCX fornecido pelo usuário.

## Slide 3
Caso UTFPR: melhoria em empresas
A aplicação enfrentou rigidez de execução e resistência cultural
03
Problema observado
O modelo tradicional dificultava ajustes e mantinha gargalos na execução.
Resultados descritos no estudo
Menos gargalos e riscos
Maior previsibilidade
Mais capacidade de adaptação
CONEXÃO COM O IMOBFISCAL
Adotar mudanças em etapas reduz a resistência da equipe e permite revisar requisitos fiscais sem paralisar todo o projeto.
Fonte: Silva, UTFPR, 2020. Síntese da tabela do item 3 do documento fornecido.
Notes: Fonte: SILVA, Lucas Henrique da. A Metodologia de Gestão de Projetos Ágeis como Ferramenta de Melhoria em Empresas. UTFPR, 2020. O slide reproduz o foco e os resultados apresentados na tabela do item 3 do DOCX. A conexão com o ImobFiscal é uma aplicação proposta pelo grupo, não uma conclusão do estudo.

## Slide 4
Caso Mackenzie: operação comercial
O estudo analisou um fluxo de trabalho com demandas voláteis
04
Aplicação observada
Quatro Sprints de uma semana organizaram planejamento, execução e revisão.
Resultados
O estudo relata melhor fluxo diário, alinhamento entre áreas e entregas contínuas de valor.
ImobFiscal: priorizar módulos pequenos permite absorver mudanças tributárias sem interromper as entregas.
Fonte: Souza, Mackenzie, 2021. O gráfico reproduz o ganho de 31% informado no estudo.
Chart: 
| Produtividade
Ganho reportado | 0.31
Notes: Fonte: SOUZA, Fernando M. Aplicação de Metodologias Ágeis na Gestão de Projetos: Scrum. Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2021. Capturas fornecidas pelo usuário. O gráfico mostra somente o ganho de produtividade de 31% reportado no tempo médio de execução. Não representa uma comparação antes e depois. A conexão com o ImobFiscal é uma proposta do grupo.

## Slide 5
Caso UFPB: comunicação em equipes de TI
A pesquisa examinou práticas adotadas por profissionais de software e dados
05
Resultado central
A tabela do trabalho aponta melhora na comunicação, redução de ruídos de especificação e maior satisfação dos usuários.
IMOBFISCAL
Alinhar regras fiscais e critérios de aceite antes de implementar reduz interpretações divergentes.
Fonte: Leon Vital, UFPB, 2023. Percentuais reproduzidos do gráfico fornecido.
Chart: 
| Daily | Sprint Review | Planning | Reunião de alinhamento | Programação em pares
Parcela das respostas | 0.333 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167
Notes: Fonte: LEON VITAL, Cinthya Ponce. Metodologias Ágeis na Gestão de Projetos de TI: Uma Análise da Metodologia Scrum. UFPB, 2023. Dados do gráfico fornecido: Daily 33,3%; Sprint Review 16,7%; Planning 16,7%; reunião de alinhamento 16,7%; programação em pares 16,7%. A soma de 100,1% decorre do arredondamento da fonte. A conexão com o ImobFiscal é uma proposta do grupo.

## Slide 6
O que os três casos acrescentam
Os estudos partem de problemas diferentes, mas convergem em três aprendizados
06
CASO
PROBLEMA
RESULTADO OBSERVADO
UTFPR
Rigidez e resistência
Previsibilidade e adaptação
Mackenzie
Demandas voláteis
Fluxo organizado e valor contínuo
UFPB
Falhas de comunicação
Menos ruídos de especificação
Síntese: adaptar o processo, dividir entregas e alinhar entendimento reduz riscos do trabalho.
Notes: Comparação construída somente com os focos e resultados da tabela do item 3 do DOCX fornecido.

## Slide 7
Os riscos do ImobFiscal
O projeto combina incerteza regulatória, regras complexas e integração entre áreas
07
RISCO 1
Mudança regulatória
Requisitos podem mudar conforme regras de IBS, CBS e transição ganham definição.
RISCO 2
Entrega tardia
Tentar concluir todo o sistema antes de validar aumenta o custo de correções.
RISCO 3
Interpretação divergente
Tecnologia e conhecimento fiscal precisam usar os mesmos critérios.
Os três casos oferecem respostas práticas para esses riscos.
Notes: Riscos formulados a partir do contexto do ImobFiscal fornecido pelo usuário. Devem ser confirmados pelo grupo e pelo especialista fiscal do projeto.

## Slide 8
Aplicação dos aprendizados no ImobFiscal
Cada caso orienta uma decisão de trabalho no projeto
08
UTFPR
Implantação gradual
Começar pelo fluxo essencial e ampliar conforme a equipe aprende.
MACKENZIE
Entregas curtas
Separar cadastro, cálculo e relatórios em incrementos demonstráveis.
UFPB
Alinhamento frequente
Validar critérios fiscais e de aceite com as pessoas responsáveis.
Critério comum: cada entrega deve funcionar, ser compreensível e permitir revisão das regras aplicadas.
Notes: Aplicações propostas para o ImobFiscal a partir das evidências dos três casos. O detalhamento deve ser refinado no backlog do projeto.

## Slide 9
Mapa conceitual do ImobFiscal
Relações entre os desafios, os estudos de caso e as decisões do projeto
PROJETO IMOBFISCAL
enfrenta
aprende com
transforma em
DESAFIOS
EVIDÊNCIAS DOS CASOS
DECISÕES DO PROJETO
Mudanças tributárias
Regras fiscais complexas
Interpretação entre áreas
UTFPR: adaptação gradual
Mackenzie: fluxo e entregas curtas
UFPB: comunicação clara
Backlog por risco e valor
Módulos incrementais
Validação fiscal frequente
orientam
Reduzir retrabalho e ganhar previsibilidade
sem perder aderência fiscal
09
Notes: Mapa conceitual revisado para o projeto ImobFiscal. Relações: o projeto enfrenta desafios regulatórios e de comunicação; aprende com os casos UTFPR, Mackenzie e UFPB; transforma essas evidências em decisões de backlog, entregas incrementais e validação fiscal; essas decisões orientam o resultado esperado. Os resultados finais representam objetivos do projeto, não resultados já comprovados.

## Slide 10
Referências e uso de IA
Fontes do documento e transparência sobre a elaboração
10
Estudos analisados
SILVA, L. H. A metodologia de gestão de projetos ágeis como ferramenta de melhoria em empresas. UTFPR, 2020.
SOUZA, F. M. Aplicação de metodologias ágeis na gestão de projetos: Scrum. Mackenzie, 2021.
LEON VITAL, C. P. Metodologias Ágeis na Gestão de Projetos de TI. UFPB, 2023.
Registro de IA
O grupo forneceu um texto-base criado por uma ferramenta de IA não identificada.
O OpenAI Codex apoiou a síntese, a conexão com o ImobFiscal e a produção da apresentação em 14 set. 2026.
Os integrantes devem revisar o conteúdo antes da entrega.
Links completos e observações metodológicas estão nas notas.
Notes: UTFPR: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/123456789/24351/1/metodologiaprojetosageisempresas.pdf
Mackenzie: https://dspace.mackenzie.br/items/5ad59255-4cef-4fe9-aaf5-81dac93de206
UFPB: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/31518/1/Cinthya%20Ponce%20Leon%20Vital_TCC.pdf
Transparência de IA: texto inicial fornecido pelo usuário como produzido por outra IA, sem identificação. OpenAI Codex apoiou síntese, estrutura e produção do PPTX em 14 set. 2026.